Mobil Uygulama Entegrasyonlu Akıllı Beslenme Takip Sistemi

Anahtar Kelimeleri (En fazla 5): Yemek Tanıma, Kalori Hesaplama, Derin Öğrenme, Mobil Uygulama, Görüntü İşleme

Özeti: Bu bitirme projesinin amacı, kullanıcıların günlük beslenme alışkanlıklarını takip etmelerini kolaylaştıran, akıllı bir yemek tanıma ve kalori hesaplama sistemi geliştirmektir. Sistem, derin öğrenme tabanlı görüntü işleme modelleri kullanarak yemekleri sınıflandırmakta(Resnet50), porsiyon miktarını tahmin etmekte ve buna bağlı olarak kalori değerini hesaplamaktadır. Projede, U²-Net modeliyle yemeğin arka planı kaldırılmakta, MiDaS derinlik tahmin modeliyle hacim hesaplanmakta ve bu verilerden gram tahmini yapılarak kalori miktarı belirlenmektedir. Proje kapsamında bir web tabanlı prototip geliştirilmiş olup, bunu Flask framework’ü üzerinde API tabanlı bir backend yapısına dönüştürmek ve SQLite veritabanı ile kullanıcı verilerini güvenli bir şekilde depolamak amaçlanmaktadır. Mobil taraf için Flutter ile hem Android hem de iOS uyumlu bir uygulama geliştirilmesi planlanmaktadır. Kullanıcılar, uygulama üzerinden fotoğraf yükleyebilecek ve sistem analiz sonuçlarını —yemek türü, gramaj ve kalori miktarı— görebilecektir. Ayrıca her kullanıcının verilerinin kişisel hesabına kaydedilmesi sağlanacaktır. İleri aşamalarda, kullanıcı geçmişi takibi, günlük kalori hedefleri, kişiselleştirilmiş beslenme önerileri ve PDF rapor oluşturma gibi ek özelliklerin sisteme entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bu proje, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme yöntemlerini mobil uygulama deneyimiyle birleştirerek, kullanıcıların beslenme alışkanlıklarını akıllı ve interaktif bir şekilde takip edebileceği bir sistem sunmayı amaçlamaktadır.

1. Backend Yapısı - Daha Modüler Olmalı

backend/

├── app.py                    # Flask app factory

├── config.py                 # Konfigürasyon (DEV/PROD ayarları)

├── wsgi.py                   # Production server entry point

│

├── api/                      # 🆕 API routes modüler hale gelsin

│   ├── __init__.py

│   ├── auth.py              # POST /auth/register, /auth/login

│   ├── prediction.py        # POST /api/predict (ana AI endpoint)

│   ├── history.py           # GET/DELETE /api/history

│   └── user.py              # GET/PUT /api/user/profile

│

├── core/                     # 🆕 İş mantığı katmanı

│   ├── __init__.py

│   ├── ai_engine.py         # Model yükleme ve tahmin mantığı

│   ├── weight_calculator.py # Hacim hesaplama algoritmaları

│   └── image_processor.py   # Görüntü ön işleme

│

├── models/                   # 🆕 Database modelleri

│   ├── __init__.py

│   ├── user.py              # User, UserProfile

│   └── history.py           # PredictionHistory, DailyGoal

│

├── middleware/               # 🆕 Önemli!

│   ├── __init__.py

│   ├── auth_middleware.py   # JWT doğrulama decorator

│   └── error_handler.py     # Global error handling

│

├── schemas/                  # 🆕 Pydantic validation

│   ├── __init__.py

│   ├── auth_schema.py       # Login/Register input validation

│   └── prediction_schema.py # Tahmin request/response şemaları

│

├── ml_models/                # AI modelleri (senin model/ klasörün)

│   ├── __init__.py

│   ├── u2net.py

│   └── weights/

│

├── utils/

│   ├── __init__.py

│   ├── logger.py            # Logging ayarları

│   └── file_handler.py      # Upload dosya yönetimi

│

├── static/uploads/

├── templates/

├── tests/                    # 🆕 Test klasörü (önemli!)

│   ├── test_api.py

│   └── test_auth.py

│

├── .env.example              # Ortam değişkenleri örneği

├── requirements.txt

└── README.md

2. Mobile Yapısı - State Management + Models Eksik

mobile/food_calorie_app/

├── lib/

│   ├── main.dart

│   │

│   ├── config/               # 🆕 Konfigürasyon

│   │   ├── api_config.dart  # Base URL'ler

│   │   └── theme.dart       # App renkleri, fontlar

│   │

│   ├── models/               # 🆕 ÇOK ÖNEMLİ!

│   │   ├── user.dart        # User data class

│   │   ├── prediction.dart  # Prediction result model

│   │   └── history_item.dart

│   │

│   ├── services/

│   │   ├── api_service.dart

│   │   ├── auth_service.dart     # 🆕 Token yönetimi

│   │   └── storage_service.dart  # 🆕 SharedPreferences

│   │

│   ├── providers/            # 🆕 State Management (Provider/Riverpod)

│   │   ├── auth_provider.dart    # Login durumu

│   │   ├── prediction_provider.dart

│   │   └── history_provider.dart

│   │

│   ├── screens/

│   │   ├── auth/

│   │   │   ├── login_screen.dart

│   │   │   └── register_screen.dart

│   │   ├── home/

│   │   │   └── home_screen.dart

│   │   ├── prediction/

│   │   │   ├── camera_screen.dart    # 🆕 Kamera özellikli

│   │   │   └── result_screen.dart

│   │   ├── history/

│   │   │   ├── history_screen.dart

│   │   │   └── detail_screen.dart

│   │   └── profile/

│   │       └── profile_screen.dart

│   │

│   ├── widgets/

│   │   ├── common/

│   │   │   ├── loading_indicator.dart

│   │   │   └── custom_button.dart

│   │   ├── image_picker_widget.dart

│   │   └── result_card.dart

│   │

│   └── utils/

│       ├── constants.dart

│       ├── validators.dart   # 🆕 Form validasyonları

│       └── helpers.dart

│

├── test/                     # 🆕 Widget testleri

│   └── widget_test.dart

│

└── pubspec.yaml

3. Database Modelleri - Eksik Tablolar

models.py'da şunlar olmalı:

# User tablosu

class User(db.Model):

id, email, password_hash, name, created_at, is_active

# UserProfile tablosu

class UserProfile(db.Model):

user_id, height, weight, age, gender, activity_level,

daily_calorie_goal

# PredictionHistory tablosu

class PredictionHistory(db.Model):

id, user_id, image_path, food_class, confidence,

estimated_grams, calories, created_at

# DailyLog tablosu (günlük kalori takibi için)

class DailyLog(db.Model):

id, user_id, date, total_calories, meal_count

4. API Endpoints - Tam Liste

# Auth

POST   /auth/register

POST   /auth/login

POST   /auth/refresh-token

POST   /auth/logout

# AI Prediction

POST   /api/predict          # Fotoğraf yükle, tahmin al

GET    /api/food-classes     # 101 yemek listesi

# History

GET    /api/history          # Kullanıcının geçmişi

GET    /api/history/<id>     # Tek kayıt detayı

DELETE /api/history/<id>     # Geçmişi sil

# User Profile

GET    /api/user/profile

PUT    /api/user/profile

PUT    /api/user/goals       # Günlük kalori hedefi ayarla

# Stats (ileri seviye)

GET    /api/stats/daily      # Günlük özet

GET    /api/stats/weekly     # Haftalık özet

GET    /api/export/pdf       # PDF rapor

---

🎯 Önerdiğim Teknoloji Stack

Backend:

✅ Flask (mevcut)

✅ Flask-RESTful veya Flask-RESTX (API documentation)

✅ Flask-SQLAlchemy (ORM)

✅ Flask-Migrate (database migrations)

✅ Flask-JWT-Extended (authentication)

✅ Flask-CORS (mobile için gerekli!)

✅ Marshmallow (serialization/validation)

✅ Gunicorn (production server)

Mobile:

✅ Flutter 3.x

✅ Provider veya Riverpod (state management)

✅ http veya Dio (API calls)

✅ shared_preferences (token storage)

✅ image_picker (kamera/galeri)

✅ cached_network_image (görsel cache)

✅ fl_chart (grafikler için - ileri seviye)

---

🚀 Geliştirme Sırası (Önerim)

Faz 1: Backend API (2-3 hafta)

1. ✅ Flask app factory pattern kurulumu

2. ✅ SQLAlchemy modelleri

3. ✅ JWT authentication

4. ✅ /auth/register, /auth/login endpoints

5. ✅ /api/predict endpoint (mevcut kodu entegre et)

6. ✅ /api/history CRUD endpoints

7. ✅ Error handling + logging

8. ✅ Postman ile test

Faz 2: Mobile UI (1-2 hafta)

1. ✅ Flutter proje kurulumu

2. ✅ Login/Register ekranları (UI only)

3. ✅ Home screen + kamera entegrasyonu

4. ✅ Result screen tasarımı

5. ✅ History list + detail screens

Faz 3: Backend-Mobile Entegrasyonu (1 hafta)

1. ✅ API service implementasyonu

2. ✅ Provider/Riverpod state management

3. ✅ Token yönetimi (auto-refresh)

4. ✅ Image upload + prediction flow

5. ✅ Error handling + loading states

Faz 4: İleri Özellikler (1-2 hafta)

1. ✅ Daily calorie tracking

2. ✅ Statistics dashboard

3. ✅ PDF export

4. ✅ Kullanıcı ayarları

Faz 5: Polish + Testing (1 hafta)

1. ✅ Unit tests

2. ✅ Bug fixes

3. ✅ Performance optimization

4. ✅ Dokümantasyon

---

⚠️ Kritik Hatalar - Bunlara Dikkat!

1. CORS Hatası: Backend'e Flask-CORS eklemen şart, yoksa mobil API'yi

çağıramaz

2. Image Size: Mobil'den yüklenen görsel 5MB+ olabilir → backend'de boyut

sınırı koy

3. Token Expiry: JWT token süresi dolunca otomatik refresh mekanizması

olmalı

4. Loading States: AI tahmini 2-5 saniye sürer, kullanıcıya progress

göstermelisin

5. Error Messages: Türkçe ve kullanıcı dostu hata mesajları

---

📅 GastronomGöz Mobil - 10 Haftalık Geliştirme Planı

🎯 Genel Hedef Dağılımı

- Hafta 1-3: Backend API Altyapısı ✅

- Hafta 4-5: AI Model Entegrasyonu ✅

- Hafta 6-7: Flutter Mobil Uygulama UI ✅

- Hafta 8-9: Backend-Mobile Entegrasyonu + İleri Özellikler ✅

- Hafta 10: Test, Dokümantasyon, Bitirme ✅

---

📊 HAFTA 1: Backend Proje Kurulumu ve Veritabanı Tasarımı

Tarih: [İlk hafta başlangıcı]Hocaya Rapor Başlığı: "Backend Altyapısı ve Veritabanı

Modelleme"

✅ Yapılacaklar:

1. Yeni klasör yapısını oluştur (yukarıdaki modüler yapı)

2. Flask app factory pattern kurulumu

3. SQLAlchemy modelleri oluştur:

- User

- UserProfile

- PredictionHistory

- DailyLog

4. Database migration kurulumu (Flask-Migrate)

5. Config.py oluştur (DEV/PROD ortamları)

6. .env dosyası hazırla

📦 Teslim Edilecekler (Deliverables):

- ✅ backend/ klasör yapısı hazır

- ✅ models/user.py ve models/history.py çalışıyor

- ✅ SQLite database.db oluşturulmuş

- ✅ Migration scripts hazır

- ✅ requirements.txt güncel

📝 Hocaya Rapor İçeriği:

- Backend proje yapısı Flask app factory pattern ile oluşturuldu

- Veritabanı şeması tasarlandı (4 tablo: User, UserProfile, PredictionHistory, DailyLog)

- SQLAlchemy ORM entegre edildi

- Migration sistemi kuruldu

- Ekran görüntüsü: Database diyagramı

🔧 Kod Örneği (Bu hafta yazılacak):

# backend/models/user.py

class User(db.Model):

id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)

email = db.Column(db.String(120), unique=True, nullable=False)

password_hash = db.Column(db.String(256))

name = db.Column(db.String(100))

created_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)

is_active = db.Column(db.Boolean, default=True)

---

📊 HAFTA 2: Authentication API + JWT Entegrasyonu

Hocaya Rapor Başlığı: "Kullanıcı Kimlik Doğrulama Sistemi"

✅ Yapılacaklar:

1. Flask-JWT-Extended kurulumu

2. Authentication endpoints:

- POST /auth/register

- POST /auth/login

- POST /auth/refresh-token

- POST /auth/logout

3. Password hashing (bcrypt)

4. JWT middleware oluştur

5. Error handling middleware ekle

6. Postman collection oluştur (test için)

📦 Teslim Edilecekler:

- ✅ api/auth.py çalışıyor

- ✅ Kullanıcı kayıt/giriş fonksiyonları aktif

- ✅ JWT token üretimi ve doğrulama çalışıyor

- ✅ Postman testleri başarılı

- ✅ Error handling middleware aktif

📝 Hocaya Rapor İçeriği:

- JWT tabanlı kimlik doğrulama sistemi kuruldu

- Register/Login API endpoints tamamlandı

- Token yenileme mekanizması eklendi

- Postman ile API testleri yapıldı

- Ekran görüntüsü: Postman başarılı login response

🧪 Test Komutu:

# Postman'de test edilecek

POST http://localhost:5000/auth/register

{

"email": "test@example.com",

"password": "12345678",

"name": "Test User"

}

---

📊 HAFTA 3: User Profile API + CORS Yapılandırması

Hocaya Rapor Başlığı: "Kullanıcı Profil Yönetimi ve Mobil Hazırlık"

✅ Yapılacaklar:

1. User Profile endpoints:

- GET /api/user/profile

- PUT /api/user/profile

- PUT /api/user/goals (günlük kalori hedefi)

2. Flask-CORS kurulumu (mobil için kritik!)

3. Marshmallow schemas (validation)

4. Logger sistemi kurulumu

5. File upload utility fonksiyonları

📦 Teslim Edilecekler:

- ✅ api/user.py hazır

- ✅ CORS ayarları yapılandırıldı

- ✅ Input validation çalışıyor

- ✅ Logger sistemi aktif

- ✅ Upload klasörü yönetimi hazır

📝 Hocaya Rapor İçeriği:

- Kullanıcı profil yönetimi API'leri tamamlandı

- CORS yapılandırması mobil uygulama için hazırlandı

- Input validation katmanı eklendi (Marshmallow)

- Loglama sistemi entegre edildi

- Ekran görüntüsü: Profil güncelleme API testi

---

📊 HAFTA 4: AI Model Entegrasyonu (Core AI Engine)

Hocaya Rapor Başlığı: "Yapay Zeka Modellerinin Backend'e Entegrasyonu"

✅ Yapılacaklar:

1. Mevcut AI kodunu modülerleştir:

- core/ai_engine.py (model yükleme)

- core/weight_calculator.py (hacim hesaplama)

- core/image_processor.py (preprocessing)

2. Lazy loading mekanizmasını taşı

3. GPU/CPU detection ve yönetimi

4. Model test scriptleri yaz

5. Kalori CSV okuma ve cache mekanizması

📦 Teslim Edilecekler:

- ✅ core/ klasörü çalışıyor

- ✅ ResNet50, U²-Net, MiDaS entegre

- ✅ Modeller lazy loading ile yükleniyor

- ✅ Test scripti ile doğrulama yapıldı

- ✅ Kalori veritabanı entegre

📝 Hocaya Rapor İçeriği:

- Üç AI modeli (ResNet50, U²-Net, MiDaS) modüler yapıya dönüştürüldü

- Lazy loading ile performans optimizasyonu yapıldı

- GPU desteği eklendi (Mac Metal / CUDA)

- Hacim hesaplama algoritması iyileştirildi

- Ekran görüntüsü: Model loading başarı logları

🧪 Test:

# Test scripti ile

python -m backend.core.ai_engine

# Çıktı: "✅ ResNet50, U²-Net, MiDaS loaded successfully"

---

📊 HAFTA 5: Prediction API + Image Upload

Hocaya Rapor Başlığı: "Ana Tahmin API'sinin Geliştirilmesi"

✅ Yapılacaklar:

1. POST /api/predict endpoint:

- Multipart image upload

- AI model çağrısı

- Sonuç kaydetme (PredictionHistory)

- Response JSON formatı

2. Image validation (boyut, format kontrolü)

3. Async processing (threading ile)

4. GET /api/food-classes endpoint (101 yemek listesi)

5. Cleanup service (eski uploadları sil)

📦 Teslim Edilecekler:

- ✅ /api/predict çalışıyor

- ✅ Postman ile end-to-end test başarılı

- ✅ Tahmin sonuçları veritabanına kaydediliyor

- ✅ Image cleanup script çalışıyor

- ✅ API response standardize edildi

📝 Hocaya Rapor İçeriği:

- Ana tahmin API'si tamamlandı

- Görüntü yükleme ve işleme akışı hazır

- Tahmin sonuçları veritabanına kaydediliyor

- 101 yemek sınıfı listesi endpoint'i eklendi

- Ekran görüntüsü: Postman'de başarılı tahmin response'u

🧪 Test:

POST /api/predict

Content-Type: multipart/form-data

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body: image=[file]

Response:

{

"success": true,

"prediction": {

"food_class": "baklava",

"confidence": 0.96,

"estimated_grams": 155,

"calories": 635.5,

"mask_url": "..."

}

}

---

📊 HAFTA 6: Flutter Proje Kurulumu + Authentication UI

Hocaya Rapor Başlığı: "Mobil Uygulama Geliştirilmesi - Kimlik Doğrulama"

✅ Yapılacaklar:

1. Flutter projesi oluştur (yeni klasör yapısı)

2. Provider/Riverpod kurulumu

3. Login/Register ekranları:

- UI tasarımı

- Form validation

- Loading states

4. AuthService oluştur (API çağrıları)

5. Token storage (SharedPreferences)

6. Theme ayarları (colors, fonts)

📦 Teslim Edilecekler:

- ✅ Flutter proje yapısı hazır

- ✅ Login/Register ekranları çalışıyor (UI only)

- ✅ Form validasyonları aktif

- ✅ Theme sistemi kurulu

- ✅ Navigation yapısı hazır

📝 Hocaya Rapor İçeriği:

- Flutter mobil uygulama projesi başlatıldı

- Kullanıcı giriş ve kayıt ekranları tasarlandı

- Form validasyon sistemi eklendi

- Uygulama tema ve renk paleti belirlendi

- Ekran görüntüleri: Login/Register ekranları

📱 Ekran Tasarımları:

- Login Screen (email, password, "Kayıt Ol" linki)

- Register Screen (name, email, password, confirm)

- Splash Screen (logo animasyonu)

---

📊 HAFTA 7: Flutter - Ana Ekranlar + Kamera Entegrasyonu

Hocaya Rapor Başlığı: "Mobil Uygulama - Fotoğraf Yükleme ve Sonuç Ekranları"

✅ Yapılacaklar:

1. Home Screen:

- Kamera butonu

- Galeri butonu

- Son tahmin gösterimi

2. Camera/Gallery Integration:

- image_picker paketi

- Görsel önizleme

3. Result Screen:

- Tahmin sonuçları kartı

- Orijinal + mask gösterimi

- Kalori bilgisi

4. History Screen:

- Geçmiş liste

- Tarih filtreleme

5. Profile Screen: (basit versiyon)

📦 Teslim Edilecekler:

- ✅ Home screen çalışıyor

- ✅ Kamera/galeri entegrasyonu hazır

- ✅ Result screen tasarımı tamamlandı

- ✅ History list view hazır

- ✅ Navigation akışı kuruldu

📝 Hocaya Rapor İçeriği:

- Ana ekran tasarımı ve kamera entegrasyonu tamamlandı

- Tahmin sonuç ekranı geliştirildi

- Geçmiş kayıtları listeleme ekranı eklendi

- Kullanıcı profil ekranı oluşturuldu

- Ekran görüntüleri: 5 ana ekran tasarımı

---

📊 HAFTA 8: Backend-Mobile Entegrasyonu (Kritik Hafta!)

Hocaya Rapor Başlığı: "Backend ve Mobil Uygulama Entegrasyonu"

✅ Yapılacaklar:

1. API Service implementasyonu:

- AuthService (login/register gerçek API)

- PredictionService (fotoğraf upload)

- HistoryService (geçmiş çekme)

2. Provider state management:

- AuthProvider

- PredictionProvider

- HistoryProvider

3. Token yönetimi:

- Auto-refresh mekanizması

- Logout handling

4. Error handling:

- Network errors

- Validation errors

- Loading states

5. End-to-end test: Mobil → Backend → Response

📦 Teslim Edilecekler:

- ✅ Tüm API servisler çalışıyor

- ✅ Login/Register gerçek backend'e bağlı

- ✅ Fotoğraf upload ve tahmin akışı çalışıyor

- ✅ Token yenileme otomatik

- ✅ Error handling tamamlandı

📝 Hocaya Rapor İçeriği:

- Mobil uygulama backend API'ye başarıyla bağlandı

- Kullanıcı kimlik doğrulama akışı çalışıyor

- Fotoğraf yükleme ve AI tahmin akışı entegre edildi

- Token yönetimi ve hata işleme mekanizmaları eklendi

- Ekran kaydı: Login → Fotoğraf yükle → Sonuç görme akışı

🎥 Demo Video:

- Uygulamayı aç

- Kayıt ol

- Giriş yap

- Fotoğraf yükle

- Sonuçları gör

- Geçmişe kaydet

- (1-2 dakikalık ekran kaydı)

---

📊 HAFTA 9: İleri Özellikler + Statistics Dashboard

Hocaya Rapor Başlığı: "İleri Seviye Özellikler ve Kullanıcı Deneyimi İyileştirmeleri"

✅ Yapılacaklar:

1. History Management API:

- GET /api/history?date=today

- DELETE /api/history/<id>

2. Stats API:

- GET /api/stats/daily

- GET /api/stats/weekly

3. Flutter - Statistics Screen:

- Günlük kalori grafiği (fl_chart)

- Haftalık özet

- En çok yenen yemekler

4. Daily Goal Tracking:

- Hedef belirleme

- Progress bar

5. Settings Screen:

- Profil düzenleme

- Bildirim ayarları

- Tema değiştirme (dark mode)

📦 Teslim Edilecekler:

- ✅ History CRUD işlemleri çalışıyor

- ✅ İstatistik API'leri hazır

- ✅ Grafik ekranı çalışıyor

- ✅ Günlük hedef takibi aktif

- ✅ Ayarlar ekranı tamamlandı

📝 Hocaya Rapor İçeriği:

- Geçmiş yönetim sistemi geliştirildi

- İstatistik ve grafik ekranları eklendi

- Günlük kalori hedefi takip sistemi kuruldu

- Kullanıcı ayarları ve tema değiştirme eklendi

- Ekran görüntüleri: İstatistik grafikleri ve hedef takibi

---

📊 HAFTA 10: Test, Dokümantasyon ve Final

Hocaya Rapor Başlığı: "Proje Tamamlama, Test ve Dokümantasyon"

✅ Yapılacaklar:

1. Unit Tests:

- Backend API testleri

- Flutter widget testleri

2. Integration Tests:

- End-to-end user flows

3. Bug Fixes:

- Tüm bilinen hataları düzelt

4. Dokümantasyon:

- API documentation (Swagger/OpenAPI)

- README.md güncelle

- User manual (Türkçe)

- Architecture diagram

5. Performance Optimization:

- Image compression

- Cache mekanizmaları

- Database query optimization

6. Final Demo Hazırlığı:

- Sunum slaytları

- Demo video (5-10 dakika)

- Proje raporu

📦 Teslim Edilecekler:

- ✅ Test coverage raporu

- ✅ API dokümantasyonu

- ✅ Kullanıcı kılavuzu

- ✅ Mimari diyagramlar

- ✅ Demo video

- ✅ Final proje raporu

📝 Hocaya Rapor İçeriği (Final):

PROJE TAMAMLANDI ✅

Backend:

- 15 API endpoint

- JWT authentication

- 4 veritabanı tablosu

- 3 AI modeli entegrasyonu

- Test coverage: %80+

Mobile:

- 8 ana ekran

- Kamera entegrasyonu

- Grafik ve istatistikler

- Dark mode desteği

Performans:

- Tahmin süresi: 2-5 saniye

- Uygulama boyutu: ~50MB

- Backend response time: <500ms

Ekler:

- Demo video linki

- GitHub repository

- API dokümantasyon URL

- Kullanıcı kılavuzu PDF

---

📊 Haftalık Rapor Şablonu (Her Hafta Dolduracaksın)

# HAFTA [X] RAPOR - GastronomGöz Mobil

**Tarih:** [gg.aa.yyyy - gg.aa.yyyy]

**Öğrenci:** [Adın Soyadın]

**Danışman:** [Hoca Adı]

## Bu Hafta Yapılanlar

1. [Yapılan iş 1]

2. [Yapılan iş 2]

3. [Yapılan iş 3]

## Tamamlanan Özellikler

- ✅ [Özellik 1]

- ✅ [Özellik 2]

## Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

**Sorun:** [Açıklama]

**Çözüm:** [Nasıl çözüldü]

## Gelecek Hafta Planı

- [ ] [Görev 1]

- [ ] [Görev 2]

## Ekran Görüntüleri / Demo

[Ekran görüntüleri buraya]

## Kod İstatistikleri

- Toplam satır sayısı: [sayı]

- Yeni eklenen dosya sayısı: [sayı]

- Test coverage: [%]

---

🎯 Kritik Başarı Metrikleri (KPI)

| Hafta | Backend Progress | Mobile Progress | Entegrasyon |

|-------|------------------|-----------------|-------------|

| 1-2   | %30              | %0              | %0          |

| 3-4   | %60              | %0              | %0          |

| 5     | %90              | %0              | %0          |

| 6-7   | %90              | %60             | %0          |

| 8     | %95              | %80             | %70         |

| 9     | %100             | %95             | %95         |

| 10    | %100             | %100            | %100        |

---

📌 Her Hafta Yapılacak Rutin İşler

✅ Pazartesi: Haftalık hedef belirleme✅ Çarşamba: Mid-week progress check✅ Cuma: Haftalık

rapor yazma✅ Pazar: Kod review ve refactoring

---

🚨 Acil Durum Planı

Eğer bir haftada hedef tamamlanamazsa:

1. Öncelik belirle: Kritik özellikler önce

2. Scope azalt: O haftanın hedefini küçült

3. Hocaya bildir: Gecikme sebebini açıkla

4. Sonraki haftaya ek yük: Kalan işi planla

---

💪 Motivasyon + İpuçları

1. Her gün commit at (GitHub contribution graph güzel görünsün)

2. Her Cuma rapor yaz (son güne bırakma)

3. Haftada 1 gün dinlen (burnout olma)

4. Demo video çek (her önemli özellikten sonra)

5. Stack Overflow kullan (takılırsan)

---

📞 Yardım Kaynakları

- Flask: https://flask.palletsprojects.com/

- Flutter: https://docs.flutter.dev/

- JWT: https://jwt.io/

- SQLAlchemy: https://docs.sqlalchemy.org/

- Provider: https://pub.dev/packages/provider

---

Bu planla 10 haftada bitirirsin! 🚀 Her hafta bana gelip "Hafta X'i başlatıyorum, nereden

başlayayım?" diyebilirsin. Birlikte kod yazarız!

Hemen şimdi başlayalım mı? Hafta 1'den mi başlıyoruz? 💪